OrgIQ-SmartStructure: What How Why
Checkliste für erfolgreiche Changes

Author:	Danilo Assmann
Status:	released
Version:	1.0.0 (build 108)
Date:	2025-02-11
Copyright:	© 2024. This work is openly licensed via CC BY 4.0 BY SA

Purpose
Diese Checkliste ist in einem langjährigen Prozess entstanden. Deutlich über 10 Jahre. Und initial ging es nur um die Frage, was in den bewährten Projektmanagement-Standards zum Thema „Purpose“ – also das „Why“ – enthalten ist. Was können wir von den Experten zu dem Thema lernen und wie können wir es handlich und pragmatisch paketieren?
Es gibt unglaublich viele und gute Standards zum Thema Projektmanagement, aber gerade im Konzept der Solution – also der bewussten, stufenweise Weiterentwicklung einer Idee – waren viele Ansätze zu unkonkret und teuer. Zudem gab es auch blinde Flecke, die sich in der Praxis rächten und das Leben schwer machten oder die Projekte[1] scheitern ließen.
[1] Projekt ist ein Änderungshub an einer bestehenden Solution. Ein Change oder Transformation. Dabei geht es nicht um die Größe.
Es geht also nicht darum, Standards zu ersetzen, sondern um ein kleines, pragmatisches Werkzeug zu ergänzen. Dabei folgen wir dem Mindset von Leadership, statt traditionellen Management. Dennoch kann eine Verwendung der Checkliste in allen Kontexten hilfreich sein. Probiert es aus und ergänzt und verbessert sie.
Danke.
# Zusammenfassung
Vorgehen: Erst die Fragen ausfüllen, dann in die Zusammenfassung übertragen!
Es liegt in deinem Ermessen, ob du die Fragen wirklich in einem Interview durchgehst. Das kann innerhalb einer Organisation mit hohem Vertrauen gut funktionieren. Sonst ist diese Checkliste eher zur Reflexion gedacht. Du kannst mit diesem Guide leicht heraushören, was gesagt wird und was nicht. Wo ist der Fokus und wo ist Unklarheit im Auftrag. Dann kannst du auch gezielt nachfragen und klären.
Hinweis: Unklarheit ist nicht schlecht, sondern erhöht nur die statistische Streuung. Wir können sie oft zu Beginn nicht beseitigen, wir müssen sie nur kennen.
User Story(s): Als <Rolle> möchte ich <Ziel/Wunsch>, um <Nutzen>.

Idea/Topic	xxx
Purpose (Why) and Effect	Einzeiler ... / ...
Motivation (What was the pain?)	...
Overall clarity
Project frame (How)	...
Goals (What)/Non-Goals	... / ... / ...
Acceptance Criteria (How to check)	... / ... / ...
Value / Effort / Time frame / Workload	… / … / … / …

Target Group/ Customer	... / ...	Interested in/ Contribution	... / ...

Dependencies/ Impediments/ Constraints	... / ... / ...

# Frageliste für Projektdefinition
## Verstehen der gewünschten Lösung
Figure 1: Visualisierung, was das What, How und Why ist. What: Projektergebnis. How: Der Projektablauf. Why: Der Effekt vom Projektergebnis. Wenn das Why nicht klar ist, besteht ein sehr hohes Risiko, dass alles andere falsch und nicht „zielführend“ ist.
OrgIQ denkt in „Solutions“. In einer Solution ist jedes Projekt entweder die Anwendung einer Solution für einen Kunden, oder eben ein Change im Sinne einer Verbesserung der Solution selbst. Diese Checkliste fokussiert auf die Changes, weil wir dort zukunftsoffen sind und eine Unsicherheit haben. In Solutions haben wir den Vorteil, dass es immer einen Purpose gibt. Und der Change (das Why), muss eben diesem Purpose dienen. Das ist in anderen Kontexten oft sehr schwer herauszufinden, weil es nur implizit oder unbewusste Modelle gibt. (Und darüber wird dann ungern gesprochen, weil wir Unsicherheit nicht zeigen wollen. Da ist auch bei Nachfragen vorsichtig geboten, denn wir wollen nicht mit einem Gesichtsverlust starten.)
###### WHAT (Projektergebnisse)
Was genau willst du haben? Wie sieht das aus? à Gibt es gute Beispiele/MockUps/Prototypen/Skizzen?
Hier wollen wir verstehen, wie klar die Lösung für den Auftraggeber schon ist. Sollen wir seine Lösung bauen, oder sollen wir ein Problem lösen und sind im Weg und Konzept noch frei? Daraus leitet sich auch das gewählte Szenario ab (siehe Teil 1.3).
Heraushören ob es ein „Herzensanliegen“ ist: bei diesen Themen sind die Freiheiten dann sehr klein. Viel Absprache und Rückkopplung nötig. Evtl. auch hohe Prio.
  - gibt es schon konkrete Vorstellungen (auf What und How Ebene)?
  - ist es ein Herzensanliegen oder eher „notwendig“? (ist es ein eigenes/persönliches Anliegen vom Auftraggeber?)
- Was ist deine Zielgruppe? (Kunde, Bereich, Solution, ...)
- Worauf legst du Wert bei der Lösung? (Schlank, schnell, robust, etc.?)
Wichtig!!! Herausfinden, was die optimale Lösung ausmacht (OrgIQ-Standard ist das „Minimal-Prinzip“ oder „maximere die nicht gemachte Arbeit”). Dafür dann auch einen Mechanismus einrichten, damit man auf dem Weg bleibt. Evtl. Team-externer Checker.
- Was soll die Lösung beinhalten? (Rollout – Trainings, etc. inkl.?)
- „Wie sicher bist du dir, dass das die finale Lösung (Zielszenario) ist?“ (Skala 1..10; 10 ist völlig sicher)
Implizite Frage nach Änderungs-WSK/Häufigkeit bzw. wie reif und stabil sind die Wünsche/Konzepte.
###### HOW (Projektvorgehen; Arbeitspakete, Meilensteine und Reihenfolge)
Hast du eine Vorstellung, wie der Lösungsweg aussehen soll? (fester Lösungsweg, oder sind wir frei?)
Falls Lösungsweg (Projektablauf) bekannt: explizit nach Lösungsweg fragen, weil keine Alternative erwünscht
  - „Wie sicher bist du dir, dass das der finale Lösungsweg (Ablauf) ist?“ (Skala 1..10; 10 ist völlig sicher)
Auch hier testen und prüfen; Prototyp, Endversion?
- Was sind die absoluten Kernelemente (Pflöcke)? (Features mit klaren Prios)
- Welche Abhängigkeiten und Synergien sind dir bekannt?
  - Welche Interessenkonflikte sind dir bekannt?
  - Gibt es eine Hidden-Agenda? (diese Frage zeigt deutlich, dass ich die Antwort heraushören muss!)
Gibt es Dependencies (Abhängigkeiten), Impediments (Hindernisse), Constraints (Einschränkungen)?
- Was soll es kosten? (grobe Aufwandsschätzung; Budget; siehe Infos zu Solution & Budget)
- Zeitvorstellung: Bis wann?
Falls Zeitvorstellung vorhanden: Sind darin Puffer einkalkuliert? Ist das Rollout miteinkalkuliert?
###### WHY (Projekteffekt, der Nutzen)
Wozu wollen wir (als Organisation/System) das Projekt? Was ist nach dem Projekt besser?
Welchen Effekt wünschst du dir?
Wichtig: Hier erkennen, ob es um einen Paradigmenwechsel geht! Das sind die kritischen Themen, weil wir dabei dann auch nicht bei den Kunden/in der Ziel-Org nachfragen können.
Kerngedanke hier von Henry Ford „Hätte ich die Kunden gefragt, was sie wollen, hätten sie ‚schnellere Kutschen/Pferde‘ geantwortet.“ Also manchmal sollte man mit den Endkunden sprechen, manchmal muss das Umdenken vorher stattfinden. Aber Umdenken sollte dann auch Teil des Projektes sein. Arbeitspaket „Perspektivwechsel“. Nicht immer tritt der iPhone-Effekt ein.
Hinweis: es kann verschiedene (mehrere unabhängige) Effekte geben!
Was passiert (kostet es uns), wenn wir nichts machen?
Ein weiterer Weg, um den Nutzen zu verstehen. Wir bekommen ein Vergleichsszenario. Dadurch werden die notwendigen Effekte/Nutzen sichtbar. Wir wissen dadurch, was erreicht werden muss.
Gibt auch ein Gefühl, ob es wirklich notwendig ist, oder nur „nice“.
- Was ist es dir wert? (Value Berechnung über Mehrwert oder Einsparung) [siehe Tools]
  - Hier auch Opportunitätskosten einbeziehen. Wenn ich mich für eine Lösung entscheide, dann kann ich anderes nicht machen. Was kostet mich das? Was entgeht mir? Wir können auch Alternative Ansätze miteinander vergleichen.
## Bewertung der gebauten Lösung (Acceptance Criteria)
###### WHAT
- Bis wann soll wie viel, wie gut umgestellt sein (Teil-Lösung wird aktiv)?
  - Zeitpunkt, Art und Umfang des Eintretens der Lösung (Größenordnung, Scope, Prozentsatz…), à z.B. „Was soll in einem Monat/einem Jahr anders sein?“ (Abhängig vom Umfang der Lösung, wenn überhaupt benötigt.) Nur falls inkrementell/iterative sichtbare Lösung.
Mögliche Umsetzungen am Beispiel „Beschleunigung von xyz“:
1) Slides wurden gezeigt
2) Wir wissen (wie auch immer), dass einzelne Personen die Slides tatsächlich verstanden haben (was nicht trivial ist)
3) Es gibt Personen, die auch was davon umsetzen
4) Wir können minimale Effekte sehen (dazu brauchten wir vorher (!) eine Baseline)
5) Wir können Effekte sehen, die tatsächlich mit der Information/Anleitung zu tun haben (Wirkungskette)
6) „nach Gefühl“ (dann erst das Problem messen, um zu verstehen, ob es wirklich ein Problem gibt)
###### HOW
- Review durch Auftraggeber/Stellvertreter
  - Hinweis: vorher Baseline erzeugen (das wird fast immer vergessen; die Herausforderung ist, den richtigen Zeitpunkt zu finden: Wir brauchen noch den alten Zustand, aber wir müssen den Effekt der Veränderung so gut verstanden haben, dass wir das Richtige messen)
- Feedback aus der betroffenen Organisation
  - „Was wurde verstanden?“
  - „Was wurde von der Organisation angenommen und umgesetzt?“
Hinweis: Bei Prozessthemen Änderungen in Audits, Reviews, Checks, Quality Gates und Metriken integrieren!
###### WHY
- Zeitpunkt und Art des Eintretens des Effekts (Wenn Effekt vorhanden!)
  - Wie und wann bewerten wir den Effekt?
  - Wie stellen wir sicher, dass der beobachtete Effekt auch von der Änderung kommt und nicht aus „Nettigkeit“ entsteht?
- Sind Zwischenziele sinnvoll? (Meilensteine)
  - Wenn ja, wann und welche?
## Projektablauf und -organisation für Lösung
###### HOW
- Szenario ableiten
- Team definieren
  Figure 1: Wir unterscheiden zwei grundlegende Ansätze. Feedbackgesteuert vs. DoD (Defintion-of-Done) oder kriterienbasiert.
  - Wer ist unser primäre Ansprechpartner (External Customer? Product Owner? Business Owner? Solution Owner? CEO?)?
  - Weitere Rollenverteilung: Auftraggeber, Stakeholder/Interested Parties, Kunden [hierzu gibt es genug Information in den einschlägigen Standards]
  - Teammitglieder: Wer gehört alles zum Team?
Können auch Leute aus anderen Bereichen sein. Hier können unsere Wünsche rein, aber auch Vorschläge vom Auftraggeber. Hier kommt das Network zum Tragen.
- Wie oft trifft sich das Projektteam (Teilnehmer abhängig vom Szenario)?
- Kommunikation von Fortschritt und Zwischenergebnissen:
  - Wie updaten wir Auftraggeber? Was zeigen wir? (Prototyp, Folien, Konzept, Trainingsplan, etc. Kann sich ändern im Projektverlauf; also was ist wann gut?)
  - In welchem Abstand und wie? Kontinuierlich, regelmäßig oder sporadisch?
- Kontinuierlich à über Tools (Temas, Jira, Click-up, …) – „stilles“ Gruppenmitglied?
- Regelmäßig à Meeting oder per Mail?
- Sporadisch à auf Anfrage und dann auch über die gewählte Plattform (Teams, Mail, etc.)
Erfolgswahrscheinlichkeit eintragen (Skala 1..10; 10 ist sehr sicherer Erfolg)
Level wird vom Team entschieden (Einschätzung Bauchgefühl, Berücksichtigung äußerer Rahmenbedingung); je nachdem wie klar und vollständig die Fragen beantwortet wurden; Anzahl und Größe der Änderungen (implizit oder explizit)
Implizit wird hier der Risiko-Level geprüft; wir machen es nur positiv. Niedrige Werte bedeuten ein hohes Risiko und können zu Opps/Risks führen (bei Bedarf zu dem Thema einen Workshop machen und Ergebnisse eintragen).